|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| С О Б Р А Н И Е |  |  |
| П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й |  |
| **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |  |
| **РЫСАЙКИНО** |  |
| муниципального района |  |
| **ПОХВИСТНЕВСКИЙ** |  |
| **САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ** |  |
| второго созыва |  |
| **Р Е Ш Е Н И Е** |  |
| 17.10.2014 № 141 |  |
| с. Рысайкино |  |  |

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство в сельском поселении Рысайкино

муниципального района Похвистневский Самарской

области на 2015-2017 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Рысайкино от 22.12.2013г. № 72в «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения», в целях организации благоустройства территории поселения, Собрание представителей сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Принять муниципальную программу «Благоустройство в сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский на 2015-2017 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство в сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский на 2015-2017 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Рысайкинская ласточка».

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Рысайкино В.М.Исаев

Приложение

к Решению Собрания представителей

сельского поселения Рысайкино

муниципального района Похвистневский

Самарской области

от 17.10.2014 № 141

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РЫСАЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2015-2017 ГОДЫ»**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РЫСАЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы |  | - Муниципальная программа «Благоустройство в сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2017 годы» (далее - Программа). |
| Основание для разработки Программы |  | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  -Устав сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области».  -Постановление Администрации сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области от  от 22.10.2013г. № 68 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик Программы |  | -Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| Разработчик Программы |  | - Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| Основная цель Программы |  | -Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения. |
| Основные задачи Программы |  | -Организация благоустройства и озеленения территории поселения.  -Организация и содержание мест захоронения.  -Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения. |
| Сроки реализации Программы |  | - 2015-2017 годы. |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы |  | - Паспорт муниципальной программы «Благоустройство в сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2017 годы».  I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной программой.  II.Характеристика проблем, на решение которых направлена программа.  2.1. Организация освещения улиц.  2.2. Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения.  2.3. Организация и содержание мест захоронения.  2.4. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения.  III.Цель и задачи программы.  IV.Срок выполнения программы.  V.Система программных мероприятий.  VI.Финансовое обеспечение программных мероприятий.  VII.Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы.  VIII.Организация управления программой.  Приложение. Система мероприятий муниципальной программы «Благоустройство в сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2017 годы».  Мероприятия Программы:  -Организация и содержание сетей уличного освещения.  -Организация и содержание объектов озеленения.  -Организация и содержание мест захоронения.  -Организация и содержание прочих объектов благоустройства. |
| Исполнители Программы |  | - Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | - Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета поселения в 2015-2017 годах составляет 2429,3 тыс. рублей.  Объем финансирования по годам:  2015 год – 776,8тыс. рублей;  2016год – 761,5 тыс. рублей;  2017 год – 891 тыс. рублей.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2017 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2016-2017 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | -увеличение протяженности уличного освещения внутрипоселковых дорог;  -увеличение уровня озеленения территории поселения;  -увеличение доли проинвентаризованных зеленых насаждений;  -создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;  -очистка территории кладбища от несанкционированных свалок и ремонт изгороди;  -организация проведения санитарно-технических мероприятий по барьерной обработке территории от грызунов. |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | -Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области в соответствии с ее полномочиями, установленными законодательством. |

I. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ

Муниципальная программа «Благоустройство в сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2017 годы» (далее - Программа), разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Уставом сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области»;

Постановлением Администрации сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области» от 22.12.2013г. № 72в «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения»

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучшее сельское поселение муниципального района Похвистневский Самарской области» Жители дворов, домов, улиц, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2015 - 2017 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

 Основная причина – захламление территорий поселения путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, учреждениями и жителями  поселения. Недостаточное внимание уделялось решению данной проблемы. Работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения не проводились из-за отсутствия финансирования данных мероприятий.

Наличие бродячих животных на территории поселения.

Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими зооносными инфекциями, и несоблюдение общих требований содержания животных населением на территории поселения появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову.

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения».

Задачи:

1. -Улучшение внешнего вида территории поселения

2. -Организация и содержание мест захоронения ВОВ.

3. -Организация и содержание прочих объектов благоустройства.

IV. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2015 - 2017 годы.

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в приложении к настоящей Программе.

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Всего на реализацию мероприятий Программы на 2015 - 2017 годы потребуется 2429,3 тыс. руб.

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию Программы приведено в приложении к настоящей Программе.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1:Улучшение внешнего вида территории поселения, что способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Задача 2: «Организация и содержания мест захоронения»:

очистка территории кладбища от несанкционированных свалок и ремонт изгороди.

Задача 3: «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»:

организация проведения санитарно-технических мероприятий по барьерной обработке территории от грызунов.

проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области:

осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

Приложение

к муниципальной программе

«Благоустройство в сельском поселении

Рысайкино муниципального района

Похвистневский Самарской области

на 2015 – 2017 годы»

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РЫСАЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРКСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 – 2017 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финанси  рования | в том числе по годам | | | | | Всего за 3 года |
| 2015 | | 2016 | | 2017 |
| 1.1 | Содержание и обустройство детских площадок | Администрация сельского поселения Рысайкино | 2015-2017 годы | бюджет поселения | 57,1 | | 57,1 | | 57,1 | 171,3 |
| 1.2 | Уличное освещение | Администрация сельского поселения Рысайкино | 2015-2017 годы | бюджет поселения | 655,5 | | 640,2 | | 769,7 | 2065,4 |
| 1.3 | Замена ламп уличного освещения | Администрация сельского поселения Рысайкино | 2015-2017 годы | бюджет поселения | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | 36,0 |
| 1.4 | Установка светильников уличного освещения с прокладкой фонарного провода | Администрация сельского поселения Рысайкино | 2015-2017 годы | бюджет поселения | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 30,0 |
|  | Итого по задаче 1 | х | х | х | 734,6 | | 719,3 | | 848,8 | 2302,7 |
| Задача 2. Организация и содержание мест захоронения | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание памятников ВОВ | Администрация сельского поселения Рысайкино | 2015-2017 годы | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 30,0 |
| 2.2 | Содержание кладбища | Администрация сельского поселения Рысайкино | 2015-2017 годы | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 15,0 |
|  | Итого по задаче 2 | х | х | х | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | | 45,0 |
| Задача 3. Организация и содержание прочих объектов благоустройств | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Покос сорной растительности | Администрация сельского поселения Рысайкино | 2015-2017 годы | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 60,0 |
| 3.2 | Общественные работы (взрослые, несовершеннолетние) | Администрация сельского поселения Рысайкино | 2015-2017 годы | бюджет поселения | 7,2 | 7,2 | | 7,2 | | 21,6 |
|  | Итого по задаче 3 | х | х | х | 27,2 | 27,2 | | 27,2 | | 81,6 |
|  | Всего по программе | х | х | х | 776,8 | 761,5 | | 891 | | 2429,3 |