| С О Б Р А Н И Е |  |  |
| --- | --- | --- |
| П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й |  |  |
| СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |
| РЫСАЙКИНО |  |  |
| муниципального района |  |  |
| ПОХВИСТНЕВСКИЙ |  |  |
| САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| первого созыва |  |  |
| Р Е Ш Е Н И Е |  |  |
| 18.04.2014 № 130 |  |  |
| с. Рысайкино |  |  |

О муниципальной программе

«Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

в сельском поселении

Рысайкино муниципального района

Похвистневский Самарской области

на 2014 – 2017 годы»

В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области Собрание представителей поселения

РЕШИЛО:

- Принять прилагаемую муниципальную  программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский на 2014 - 2017 годы».

- Считать утратившим силу решение  Собрания представителей от 03.03.2014 № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы администрации поселения Рысайкино (Фадеев В.П.)

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Рысайкинская ласточка».

5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Глава поселения                                                             В.М.Исаев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ                                           В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РЫСАЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 - 2017 ГОДЫ"

Паспорт Программы

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы» |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Администрация) |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММА | Увеличение пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - Проектирование, строительство, реконструкция дорог местного значения, в том числе дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющий круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; - Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ | - Увеличение протяженности построенных дорог местного значения; -Увеличение протяжённости отремонтированных дорог местного значения |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2014-2017 годы |
| ОБЪЁМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | Реализация Программы осуществляется за счёт средств бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год в установленном порядке. Общий объём финансирования Программы составляет 5503 тыс.рублей, в том числе: в 2014 году – 1207 тыс.рублей; в 2015 году – 1377 тыс.рублей; в 2016 году – 1377 тыс.рублей; в 2017 году – 1542 тыс.рублей. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения на 8,05 км; |

### 1. Характеристика проблемы,

на решение которых направлена Программа

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселение Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рысайкино составляет 30,27 км.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все местные автодороги сельского поселения Рысайкино находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территории поселения в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения.

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в сельской местности, в каждом сельском поселении муниципального района Похвистневский организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. Движение школьных автобусов осуществляется от населенных пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательных учреждений и в обратном направлении. Местные автодороги, по которым проходят маршруты школьных автобусов, частично находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности перевозок учащихся.

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся от населенных пунктов, в которых учащиеся проживают, до образовательных учреждений и в обратном направлении.

В целях улучшения благоустройства и создания внешнего облика сельского поселения предоставляется государственная поддержка на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

### 2. Цель и задачи Программы,

сроки и этапы реализации Программы

Целью настоящей Программы является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.

Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

### 3. Показатели (индикаторы), характеризующие

ежегодный ход и итоги реализации Программы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации настоящей Программы, представлен в приложении 1 к данной Программе.

### 4. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием планируемых объемов их финансирования и сроков реализации приведен в приложении 2 к Программе.

### 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2017 годах составляет:

в 2014 году – 1207 тыс. рублей;

в 2015 году – 1377 тыс. рублей;

в 2016 году – 1377 тыс. рублей;

в 2017 году – 1542 тыс. рублей.

Общий объем финансирования составляет 5503 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств муниципального дорожного фонда сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский.

### 6. Описание мер правового и государственного регулирования в

сфере реализации Программы, направленные на достижение

цели Программы

Правовое регулирование осуществляется на основании:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Постановление Правительства Самарской области от 27 ноября 2013г. №677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)»

### 7. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы.

### 8. Комплексная оценка эффективности

реализации Подпрограммы

Методика комплексной оценки эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении 3 к Подпрограмме.

ор

Приложение 1

Перечень

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и

итоги реализации Программы

| N п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (отчет) | 2013 (оценка) | Плановый период (прогноз) |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 год | 2017 |
| Программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рысайкино Похвистневский район Самарской области на 2014-2017годы» |
| Цель. Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Задача. Проектирование, строительство, реконструкция местных автодорог, в том числе дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области |
| 1. | Увеличение протяженности реконструированных местных автодорог | км |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  | Подготовка сметной документации на строительство дороги с. Рысайкино ул. Кооперативная | км |  |  |  |  | 1,5 |  |
| Задача. Капитальный ремонт и ремонт местных автодорог |
| 2. | Увеличение протяженности отремонтированных местных автодорог | км | 0 | 0 | 2,7 | 3,3 |  | 1,75 |
|  | Отсыпка дорог по ул. Заречная с.Рысайкино | км | 0 | 0 | 1,2 |  |  |  |
|  | Отсыпка дорог по ул. Ленина с.Султангулово | км | 0 | 0 | 1,5 |  |  |  |
|  | Отсыпка дорог по ул. Набережная с.Рысайкино | км | 0 | 0 |  | 1,85 |  |  |
|  | Отсыпка дорог по ул. Победы с.Султангулово |  |  |  |  | 1,45 |  |  |
|  | Отсыпка дорог по ул. Восточная с.Султангулово |  |  |  |  |  |  | 0,57 |
|  | Отсыпка дорог по ул. Речная с.Султангулово |  |  |  |  |  |  | 0,78 |
|  | Отсыпка дорог по ул. Дружбы с.Султангулово |  |  |  |  |  |  | 0,4 |

Приложение 2

Перечень

мероприятий программы "Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения в

сельском поселении Рысайкино муниципального

района Похвистневский Самарской области на 2014-2017годы"

| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ВСЕГО |  |
| Цель. Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области |
| Задача 1. Проектирование, строительство, реконструкция дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рысайкино |
| Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения в Самарской области |
| 2. | Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения муниципальных образований в сельском поселении Рысайкино, в том числе |  |  |  |  | 1377 |  | 1377 | Наличие проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения |
|  | Подготовка сметной документации с.Рысайкино ул. Кооперативная |  |  |  |  | 1377 |  | 1377 |  |
| Задача 2. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рысайкино |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения муниципальных образований в сельском поселении Рысайкино | Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской областиРРррррррРрр и иирр | 2014 – 2017 годы |  |  |  |  |  | Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения |
| 2. | Увеличение протяженности отремонтированных местных автодорог |  | 0 | 1207 | 1377 |  | 1542 | 4126 |  |
|  | Отсыпка дорог по ул. Заречная с.Рысайкино |  | 0 | 600 |  |  |  | 600 |  |
|  | Отсыпка дорог по ул. Ленина с.Султангулово |  | 0 | 607 |  |  |  | 607 |  |
|  | Отсыпка дорог по ул. Набережная с.Рысайкино |  | 0 |  | 700 |  |  | 700 |  |
|  | Отсыпка дорог по ул. Победы с.Султангулово |  |  |  | 677 |  |  | 677 |  |
|  | Отсыпка дорог по ул. Восточная с.Султангулово |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |
|  | Отсыпка дорог по ул. Речная с.Султангулово |  |  |  |  |  | 542 | 542 |  |
|  | Отсыпка дорог по ул. Дружбы с.Султангулово |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1207 | 1377 | 1377 | 1542 | 5503 |  |

Приложение 3

Методика

комплексной оценки эффективности реализации программы

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения в сельском поселении

Рысайкино муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2014 - 2017 годы"

за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в  сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014 - 2017 годы " осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы и уровня ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы () за отчетный год рассчитывается по формуле

где N - количество показателей (индикаторов) Программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

- плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию подпрограммных мероприятий в отчетном году;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.