|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  сельского поселения  **РЫСАЙКИНО**  муниципального района  Похвистневский  Самарской области  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  22.03.2024 г. № 12  с.Рысайкино |  |  |

**Об утверждении Программы комплексного развития**

**транспортной инфраструктуры сельского поселения Рысайкино**

**муниципального района Похвистневский**

**Самарской области на 2024-2033 годы**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский, Постановлением правительства Российской Федерации от 1.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Признать утратившим силу Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2033 годы от 22.12.2016 № 115 (с изменениями от 06.02.2019 г № 3, 26.03.2020г № 27, от 09.04.2021 г. № 20, от 20.06.2022 г № 39, от 25.01.2023г № 1).
2. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2033 годы.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Рысайкинская ласточка».
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Рысайкино.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава поселения В.В.Исаев

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Рысайкино

от 22.03.2024 г. № 12

**программа комплексного развития**

**ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуры**

**сельского поселения РЫСАЙКИНО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ**

**самарской области**

**НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2033 годы**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ** |
| **РАЗДЕЛ 1**. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры |
| 1.1.Анализ положения сельского поселения Рысайкино в структуре пространственной организации Российской Федерации |
| 1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса |
| 1.3. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока |
| 1.4. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения |
| 1.5. Характеристика движения грузовых транспортных средств |
| 1.6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Рысайкино |
| **РАЗДЕЛ 2**. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |
| **РАЗДЕЛ 3.** Прогноз развития транспортной инфраструктуры |
| **РАЗДЕЛ 4**. Прогноз развития дорожной сети |
| **РАЗДЕЛ 5**. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории сельского поселения Рысайкино. |

**ПАСПОРТ**

**программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Рысайкино**

**муниципального района Похвистневский Самарской области**

**на период с 2024 до 2033 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2033 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;  - Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»  - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;  - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  Генеральный План сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| Разработчик Программы, его местонахождение | Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее - Администрация)  Самарская область, муниципальный район Похвистневский, с. Рысайкино, ул. Ижедерова, д.61а. |
| Цели Программы | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы;  - повышение уровня безопасности движения;  -улучшение качества дорог. |
| Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Рысайкино |
| Объемы и источники финансирования Программы | Для выполнения мероприятий Программы необходимо 70,88млн. рублей, в том числе:  в 2024 году – 1,01 млн. рублей  в 2025 году – 2,03 млн. рублей;  в 2026 году – 2,03 млн. рублей;  в 2027 году – 3,0 млн. рублей;  в 2028 году – 5,0 млн. рублей;  2029-2033 годы – 56,79 млн. рублей.  Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2033 году предполагается:  1. Развитие транспортной инфраструктуры;  2. Развитие сети дорог поселения;  3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения;  4. Повышение безопасности дорожного движения. |

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Рысайкино – документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту объектов транспортной инфраструктуры местного значения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития поселения в соответствии с его Генеральным планом.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции и ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей сельского поселения Рысайкино транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры – одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития поселения.

Решение программы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории сельского поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. *Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.* Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.
2. *Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.* Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
3. *Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.* Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.
4. *Мероприятия по проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения.* Реализация мероприятий позволит разработать оптимальные проекты для новых планируемых дорог в поселении.
5. *Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения.* Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Администрация сельского поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в программу.

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития сельского поселения Рысайкино и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры**

**1.1. Анализ положения сельского поселения Рысайкино в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование сельское поселение Рысайкино входит в состав муниципального района Похвистневский.

Сельское поселение Рысайкино расположено в северо-восточной части муниципального района Похвистневский, в 180 км к северо-востоку от города Самары. Расстояние между административным центром муниципального района Похвистневский и селом Рысайкино составляет 17 км.

Сельское поселение Рысайкино граничит:

* на севере - с сельским поселением Староганькино муниципального района Похвистневский;
* на востоке - с Оренбургской областью;
* на юге - с сельским поселением Рысайкино муниципального района Похвистневский;
* на западе - с сельским поселением Старопохвистнево муниципального района Похвистневский.

В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта с суммарной численностью населения 1489 человек по состоянию на 2024 г., в том числе:

* посёлок Новорысайкино;
* посёлок Терегель;
* село Рысайкино;

- село Султангулово.

**1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения**

**Население**

Численность населения сельского поселения Рысайкино по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 1415 человек. Здесь проживает 5,45 % населения муниципального района Похвистневский.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование администраций, населенных пунктов | Численность постоянного населения (человек) | | | | |
| Всего | в том числе: | | | |
| Зарегистрировано (по месту постоянного жительства и по месту пребывания на срок 9 мес и более) | | в том числе:  зарегистриро-вано по месту жительства, но отсутствующих 9 мес и более | Проживающих 9 мес и более не зарегистри-рованных по месту жительства и месту пребывания |
| 1 | 2(3-4+5) | 3 | | 4 | 5 |
| **Сельское поселение Рысайкино** |  | | | | |
| 1. Село Рысайкино | 885 | 916 | 85 | | 54 |
| 2. Пос. Новорысайкино | 53 | 49 | 3 | | 7 |
| 3. Пос. Терегель | 45 | 51 | 14 | | 8 |
| 4. Село Султангулово | 432 | 473 | 57 | | 16 |
| Всего по сельскому поселению | 1415 | 1489 | 159 | | 85 |

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает 26,2 % (371 чел.) - населения старше 60 лет, 61,3 % (867 чел) - в возрасте от 18 до 60 лет и 12,5 % (177 чел.) - от 0 до 17 лет.

**Жилой фонд**

В границах сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский существующий жилищный фонд на 2024 г. составляет 38,396 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 27,13 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

**Транспортная инфраструктура**

Внешний транспорт сельского поселения Рысайкино представлен автомобильной дорогой:

* «Похвистнево-Рысайкино-Клявлино» (4 категории, 2 полосы движения)

Протяженность дорог местного значения – 190,065 км.




Таблица 2 – Наименование дорог сельского поселения Рысайкино

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги  общего пользования | Идентификационный номер | Общая протяженность, км | В том числе | | | Территориальное расположение |
| асфальто-  бетонные, км | грунто-  щебеночные, км | грунтовые, км |
| 1 | Автомобильная дорога по ул .Ижедерова | 36234846 ОП МП 632910 - 001 | 2,175 | 2,0 | - | 0,175 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул. Ижедерова |
| 2 | Автомобильная дорога по ул.Полевая | 36234846 ОП МП 632910 - 002 | 2,1 | 1,0 | - | 1,1 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул.Полевая |
| 3 | Автомобильная дорога по Ул.Набережная | 36234846 ОП МП 632910 - 003 | 1,1 | - | - | 1,1 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул.Набережная |
| 4 | Автомобильная дорога по Ул.Заречная | 36234846 ОП МП 632910 - 004 | 2,9 | - | - | 2,9 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул. Заречная |
| 5 | Автомобильная дорога по Ул.Подгорная | 36234846 ОП МП 632910 - 005 | 0,5 |  |  | 0,5 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул. Подгорная |
| 6 | Автомобильная дорога по Ул.Садовая | 36234846 ОП МП 632910 - 006 | 1,9 |  |  | 1,9 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул.Садовая |
| 7 | Автомобильная дорога по Ул.Кооперативная | 36234846 ОП МП 632910 - 007 | 0,8 | 0.235 |  | 0,565 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул. Кооперативная |
| 8 | Автомобильная дорога по Ул.Первомайская | 36234846 ОП МП 632910 - 008 | 0,300 |  |  | 0,300 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул.Первомайская |
| 9 | Автомобильная дорога по Ул.Ново-Полевая | 36234846 ОП МП 632910 - 009 | 0,45 |  |  | 0,45 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул.Ново-Полевая |
| 10 | Автомобильная дорога по Ул.Рыбака | 36234846 ОП МП 632910 - 010 | 0,6 |  |  | 0,6 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул.Рыбака |
| 11 | Автомобильная дорога по Ул.Мельничная | 36234846 ОП МП 632910 - 011 | 0,4 |  |  | 0,4 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул.Мельничная |
| 12 | Автомобильная дорога по Ул.Выселки | 36234846 ОП МП 632910 - 012 | 1 | 0,2 |  | 0,8 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул.Выселки |
| 13 | Автомобильная дорога по ул.Молодежная | 36234846 ОП МП 632910 - 013 | 0,3 | 0,2 |  | 0,1 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул.Молодежная |
| 14 | Автомобильная дорога на пилораму | 36234846 ОП МП 632910 - 014 | 0,5 |  |  | 0,5 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино |
| 15 | Автомобильная дорога от трассы до спецхоза | 36234846 ОП МП 632910 - 015 | 0,35 | 0,35 |  |  | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино |
| 16 | Автомобильная дорога по ул.Веры | 36234846 ОП МП 632910 - 016 | 1,150 | 1,0 |  | 0,15 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, п.Терегель, ул.Веры |
| 17 | Автомобильная дорога по ул.Речная | 36234846 ОП МП 632910 - 017 | 1,1 | 1,025 |  | 0,075 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, п  .Новорысайкино, ул. Речная |
| 18 | Автомобильная дорога по ул.Ленина | 36234846 ОП МП 632910 - 018 | 2,3 |  |  | 2,3 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово, ул.Ленина |
| 19 | Автомобильная дорога по Ул.Гагарина | 36234846 ОП МП 632910 - 019 | 0,62 |  |  | 0,62 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово, ул.Гагарина |
| 20 | Автомобильная дорога по Ул.Чапаева | 36234846 ОП МП 632910 - 020 | 1,4 | 1,370 |  | 0,03 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово, ул.Чапаева |
| 21 | Автомобильная дорога по Ул.Победы | 36234846 ОП МП 632910 - 021 | 1,45 |  |  | 1,45 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово, ул. Победы |
| 22 | Автомобильная дорога по Ул.Подгорная | 36234846 ОП МП 632910 - 022 | 0,45 |  |  | 0,45 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово, ул.Подгорная |
| 23 | Автомобильная дорога по Ул.Советская | 36234846 ОП МП 632910 - 023 | 0,82 |  |  | 0,82 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово, ул.Советская |
| 24 | Автомобильная дорога по Ул.Лермонтова | 36234846 ОП МП 632910 - 024 | 0,38 |  |  | 0,38 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово, ул.Лермонтова |
| 25 | Автомобильная дорога по Ул.60 лет Октября | 36234846 ОП МП 632910 - 025 | 0,8 |  |  | 0,8 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово, ул.60 лет Октября |
| 26 | Автомобильная дорога по Ул.Восточная | 36234846 ОП МП 632910 - 026 | 0,57 |  |  | 0,57 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово, ул.Восточная |
| 27 | Автомобильная дорога по Ул.Дружбы | 36234846 ОП МП 632910 - 027 | 0,4 |  |  | 0,4 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово, ул.Дружбы |
| 28 | Автомобильная дорога по Ул.Фрунзе | 36234846 ОП МП 632910 - 028 | 0,2 |  |  | 0,2 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово, ул.Фрунзе |
| 29 | Автомобильная дорога по Ул.Речная | 36234846 ОП МП 632910 - 029 | 0,78 |  |  | 0,78 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово, ул.Речная |
| 30 | Автомобильная дорога по Ул.Школьная | 36234846 ОП МП 632910 - 030 | 1,0 | 0,5 |  | 0,5 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово, ул.Школьная |
| 31 | Автомобильная дорога на зерноток | 36234846 ОП МП 632910 - 031 | 1,87 |  |  | 1,87 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово |
| 32 | Автомобильная дорога на СТФ | 36234846 ОП МП 632910 - 032 | 2,1 |  |  | 2,1 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово |
| 33 | Автомобильная дорога на МТФ | 36234846 ОП МП 632910 - 033 | 0,9 |  |  | 0,9 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово |
| 34 | Автомобильная дорога на кладбище с.Рысайкино | 36234846 ОП МП 632910 – 034 | **0,3** |  |  | 0,3 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино |
| 35 | Автомобильная дорога на п.Терегель | 36234846 ОП МП 632910 – 035 | **0,3** |  |  | 0,3 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Терегель |
| 36 | Автомобильная дорога на п.Новорысайкино | 36234846 ОП МП 632910 – 036 | **0,3** |  |  | 0,3 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Новорысайкино |
| 37 | Автомобильная дорога на с.Султангулово | 36234846 ОП МП 632910 - 037 | **0,3** |  |  | 0,3 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово |
| 38 | Автомобильная дорога к приусадебным участкам с.Рысайкино | 36234846 ОП МП 632910 - 038 | 4,3 |  |  | 4,3 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино |
| 39 | Автомобильная дорога к приусадебным участкам п.Новорсайкино | 36234846 ОП МП 632910 - 039 | 1,5 |  |  | 1,5 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, п.Новорысайкино |
| 40 | Автомобильная дорога к приусадебным участкам с.Султангулово | 36234846 ОП МП 632910 - 040 | 3,4 |  |  | 3,4 | 446497, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово |
| 41 | Автомобильная дорога от кладбища до ГТС п.Терегель | 36234846 ОП МП 632910 - 041 | 10,0 |  |  | 10,0 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, п.Терегель |
| 42 | Автомобильная дорога от поворота на п.Терегель до границы сельского поселения Кротково | 36234846 ОП МП 632910 - 042 | 20,0 |  |  | 20,0 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, п.Терегель |
| 43 | Автомобильная дорога от д.№ 25 а ул.Веры п.Терегель до пересечения автомобильной дороги «Похвистнево-Клявлино- Стюхино» | 36234846 ОП МП 632910 - 043 | 3,0 |  |  | 3,0 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, п.Терегель |
| 44 | Автомобильная дорога от д.№ 5 ул.Веры п.Терегель до пересечения автомобильной дороги «Похвистнево-Клявлино-Рысайкино» | 36234846 ОП МП 632910 - 044 | 4,0 |  |  | 4,0 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, п.Терегель |
| 45 | Автомобильная дорога от д.№ 15 ул. Кооперативная с.Рысайкино до пересечения автомобильной дороги «Похвистнево-Клявлино –Султангулово» | 36234846 ОП МП 632910 - 045 | 15,0 |  |  | 15,0 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино |
| 46 | Автомобильная дорога от д.№ 20а ул. Заречная с.Рысайкино до границы сельского поселения Рысайкино | 36234846 ОП МП 632910 - 046 | 0,8 |  |  | 0,8 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино |
| 47 | Автомобильная дорога от д.№ 11а ул. Полевая с.Рысайкино до границы сельского поселения Старопохвистнево | 36234846 ОП МП 632910 - 047 | 10,0 |  |  | 10,0 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино |
| 48 | Автомобильная дорога от д.№ 1 ул. 60 Лет Октября с.Султангулово до границы Оренбургской области | 36234846 ОП МП 632910 - 048 | 7,0 |  |  | 7,0 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово |
| 49 | Автомобильная дорога от д.№ ул. Гагарина с.Султангулово до границы Оренбургской области | 36234846 ОП МП 632910 - 049 | 0,2 |  |  | 0,2 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово |
| 50 | Автомобильная дорога от д.№ 1 ул. 60 Лет Октября с.Султангулово до границы сельского поселения Староганькино | 36234846 ОП МП 632910 - 050 | 30,0 |  |  | 30,0 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово |
| 51 | Автомобильная дорога от п.Новорысайкино до границ поселения Кротково | 36234846 ОП МП 632910 - 051 | 15 |  |  | 15 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино |
| 52 | Автомобильная дорога от поселения Рысайкино до с.Стюхино | 36234846 ОП МП 632910 - 052 | 15 |  |  | 15 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Султангулово |
| 53 | Автомобильная дорога от дороги на с.Кротково до границ леса | 36234846 ОП МП 632910 - 053 | 2,5 |  |  | 2,5 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино |
| 54 | Автомобильная дорога от ГТС п.Терегель до п.Ново-Алешкино | 36234846 ОП МП 632910 - 054 | 8 |  |  | 8 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино |
| 55 | Автомобильная дорога от дороги на с.Кротково до границ леса | 36234846 ОП МП 632910 - 055 | 5,5 |  |  | 5,5 | 446495, Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино |
|  | **Итого по поселению Рысайкино** |  | **190,065** | **7,88** |  | **182,185** |  |

**1.3. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока**

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.

Транспортное сообщение сельского поселения Рысайкино осуществляется по следующим маршрутам:

- Автобус **№217** «Старопохвистнево-Староганькино- Старопохвистнево» ч/з с.Рысайкино, с.Рысайкино, с.Султангулово, с.Стюхино - 3 рейса в день; протяженность маршрута 49 км.

Пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребности населения сельского поселения Рысайкино. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

**1.4. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения**

В сельском поселении Рысайкино велосипедные дорожки отсутствуют. Движение организовано в местах общего пользования в неорганизованном порядке.

На расчетный срок строительство велосипедных дорожек не планируется, в связи с отсутствием финансирования. В 2023 году в селе Рысайкино по ул.Ижедерова обустроен тротуар протяженностью 100 м.

**1.5. Характеристика движения грузовых транспортных средств**

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по автомобильной дороге регионального значения «Похвистнево – Рысайкино - Клявлино». Данные об интенсивности движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

На территории сельского поселения Рысайкино не предусмотрена инфраструктура для грузовых транспортных средств.

**1.6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Рысайкино**

Общий объём средств, необходимый на мероприя­тия по модернизации объектов улично – дорожной сети сельского поселения Рысайкино на 2024 - 2033 годы, составляет 69,86 млн. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2024 – 2033 годы. Полученные результаты приведены в таб.

Таблица 3

**Таблица Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР сельского поселения Рысайкино, млн.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды услуг** | **Инвестиции на реализацию программы** | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029-2033** | **всего** |
| 1 | Ремонт дорог  сетидорожной | 1,01 | 2,03 | 2,03 | 3,0 | 5,0  5,1 | 56,79 | 69,86 |
| 2 | Проектирование дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство дорог |  |  |  |  |  |  |  |

За последние годы интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 4 раза, а площадь благоустроенных (асфальтированных) дорог за последние 3 года составил 7,88 км.

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог.

**Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

**Генеральным планом сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области предусматривается:**

Таблица 4

| №  п/п | Назначение и  наименование объекта | Местоположение  объекта | Вид работ, который  планируется в целях  размещения объекта | Срок,  до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность, км | Иные характеристики |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Рысайкино | строительство | 2027 | 15,675 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Султангулово | строительство | 2028 | 16,34 |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Новорысайкино | строительство | 2030 | 1,4 |  |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Терегель | строительство | 2031 | 1,45 |  |
| 5. | Мост | село Рысайкино, ул. Кооперативная | строительство | 2032 |  |  |
| 6. | Мост | село Султангулово, ул. Чапаева | строительство | 2033 |  |  |

**ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,**

**ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**Программа инвестиционных проектов улично–дорожной сети сельского поселения Рысайкино**Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование муниципального образования | | Наименование населенного пункта | | | Наименование автодороги (улицы) | | Объем капитальных вложений по годам, млн. рублей | | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Проектирование и строительство автомобильных дорог** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по разделу "Проектирование и строительство":** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Ремонт дорог местного значения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сельское поселение Рысайкино | | | с. Рысайкино | | ул.Полевая | | | 2,03 |  |  | 2,03 |  |  |  |
| 2 | Сельское поселение Рысайкино | | | с.Султангулово | | ул.Чапаева | | | 1,01 | 1,01 |  |  |  |  |  |
| 3 | Сельское поселение Рысайкино | | | с. Рысайкино | | ул.Ижедерова | | | 2,03 |  | 2,03 |  |  |  |  |
| 4 | Сельское поселение Рысайкино | | | п.Терегель | | ул.Веры | | | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 5 | Сельское поселение Рысайкино | | | с.Султангулово | | ул.Школьная | | | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
| 6 | Сельское поселение Рысайкино | | | п.Новорысайкино | | ул.Речная | | | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |
| 7 | Сельское поселение Рысайкино | | | с.Рысайкино | | ул.Ижедерова  ул.Выселки  ул.Молодежная  ул.Кооперативная | | | 56,79 |  |  |  |  |  | 56,79 |
| **ИТОГО по разделу "Ремонт дорог":** | | | | | | | | | **69,86** | **1,01** | **2,03** | **2,03** | **3,00** | **5,00** | **56,79** |
| **ИТОГО по муниципальной целевой Программе:** | | | | | | | | | **69,86** | **1,01** | **2,03** | **2,03** | **3,00** | **5,00** | **56,79** |

**Раздел 3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры**

Основными вариантами для развития дорожно-транспортной сети в поселении являются: проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог местного значения сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местному бюджету на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной и изыскательской документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дорог с асфальтобетонным покрытием.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

**Раздел 4. Прогноз развития дорожной сети**

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланированных в Программе величин показателей.

**Раздел 5. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории сельского поселения Рысайкино.**

Администрация сельского поселения Рысайкино осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.