| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения РЫСАЙКИНО муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.03.2019г № 7а Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации сельского поселения Рысайкино от 22.12.2016г. № 72в «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ сельского поселения», Администрация сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» по итогам 2018 года.

2.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Рысайкинская Ласточка».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава поселения                                                                   В.М.Исаев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЫСАЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»

ОТЧЁТ ЗА 2018 ГОД.

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» разработана в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Рысайкино от 22.12.2016г. № 72в «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ сельского поселения».

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения Рысайкино и за счёт областного бюджета в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области «О бюджете сельского поселения Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области». В бюджете сельского поселения Рысайкино в 2018году за счёт бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в размере 5494,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 814,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 4680,3 тыс. рублей.

# Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной  программы.

# Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

# Степень выполнения мероприятий муниципальной  программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной  программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

# Степень выполнения мероприятий = 4358,9/5494,3 = 0,79

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы

# Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

# ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной  программы на конец отчетного года.

# В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

# 0,09 *(90/87+90/87+100/100+85/36+1/3+4/1+100/100+122/122+2/2+117,3/117,3)

# R =                                                                   4358,9/5494,3                                                           *100 %=157 %

В соответствии с методикой оценки эффективности Программа в 2018г. имеет приемлемый уровень эффективности. Возможен пересмотр Программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации сельского

поселения Рысайкино муниципального района

Похвистневский Самарской области

от 19.03.2019г №7а

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЫСАЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»

ЗА 2018 ГОД

| N строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 90 | 87 | 96 | В 2018 году проводился ремонт водопроводной сети |
| 2 | Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | % | 90 | 87 | 96 |  |
| 3 | Увеличение доли специализированных детских площадок и зон отдыха на территории населенных пунктов муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения | % | 85 | 36 | 42 | В 2018 году приобретались лампы уличного освещения |
| 5 | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) | единиц | 1 | 3 | 300 | Не соблюдение правил техники безопасности |
| 6 | Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | %/семей | 4 | 1 | 0,25 |  |
| 7 | Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года | % | 122 | 122 | 100 |  |
| 9 | Снижение количества преступлений на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 10 | Увеличение протяжённости построенных дорог местного значения; -Увеличение протяжённости реконструированных дорог местного значения; -Увеличение протяжённости отремонтированных дорог местного значения; -Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий; -Увеличение количества отремонтированных проездов к дворовым территориям. | % | 117,3 | 117,3 | 100 | В 2018 году проводился ремонт автомобильной дороги в селе Рысайкино |

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации сельского

поселения Рысайкино муниципального района

Похвистневский Самарской области

от 19.03.2019г № 7а

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЫСАЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»

ЗА 2018 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018-2022 годы» | 217,2 | 217,2 | 100 |  |
| 1.1 | Оценка рыночной стоимости на объекты коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Проект зон санитарный охраны водозаборов в сельских поселениях | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Проведение проверки пожарных гидрантов | 28,0 | 28,0 | 100 |  |
| 1.4 | Экспертиза проекта зон санитарной охраны водозаборов в сельских поселениях | 29,4 | 29,4 | 100 |  |
| 1.5 | Приобретение насосов | 37,0 | 37,0 | 100 |  |
| 1.6 | Ремонт водопроводных сетей | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Ремонт котельной в с.Рысайкино | 122,8 | 122,8 | 100 |  |
| 1.8 | Гидродинамическая очистка скважины в целях предупреждения ЧС | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Комплексное благоустройство территории муниципального образования на 2018-2022 годы» | 834,9 | 831,4 | 99,6 |  |
| 2.1 | Благоустройство населенных пунктов поселения | 52,4 | 52,4 | 100 |  |
| 2.2 | Приобретение ГСМ для триммера | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| 2.3 | Услуги по уборке территорий и помещений | 72,5 | 72,5 | 100 |  |
| 2.4 | Проект парка «Рябинушка» | 700,00 | 696,5 | 99,6 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования на 2018-2022 годы» | 14,7 | 14,7 | 100 |  |
| 3.1 | Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности (уплата транспортного налога и проведение тех.осмотра пожарной машины) | 14,7 | 14,7 | 100 |  |
| 4 | Подпрограмма 4. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования на 2018-2022 годы» | 30,4 | 30,4 | 100 |  |
| 4.1 | Проведение дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на территории поселения | 24,4 | 24,4 | 100 |  |
| 4.2 | Акарицидная обработка от клещей на территории сельских поселений | 1,6 | 1,6 | 100 |  |
| 4,3 | Приобретение металлодетектора | 4,4 | 4,4 | 100 |  |
| 5 | Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения» на 2018-2022 годы» | 14,3 | 14,3 | 100 |  |
| 5.1 | Физическая культура | 14,3 | 14,3 | 100 |  |
| 6 | Подпрограмма 6. «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования на 2018-2022 годы» | 42,5 | 42,5 | 100 |  |
| 6.1 | Охрана общественного порядка сельского поселения Рысайкино | 42,5 | 42,5 | 100 |  |
| 7 | Подпрограмма 7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования до 2022 года» | 886,1 | 886,1 | 100 |  |
| 7.1 | Уличное освещение | 871,3 | 871,3 | 100 |  |
| 7.2 | Приобретение ламп | 14,8 | 14,8 | 100 |  |
| 8 | Подпрограмма 8. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рысайкино муниципального района Похвистневский на 2018-2022 годы» | 3454,2 | 2322,3 | 67,23 |  |
| 8.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1681,5 | 1681,5 | 100,00 |  |
| 8.2 | Очистка уличных дорог поселения от снега,водостоков | 1751,8 | 619,9 | 35,39 |  |
| 8.3 | Грейдирование дорог местного значения | 20,9 | 20,9 | 100,0 |  |
|  | ВСЕГО | 5494,3 | 4358,9 | 79,33 |  |